# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЛЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.03.2018 г №32 Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2018-2022 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАОЛЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2018 г №32

# Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области

на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области от 27.11.2013 №153 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области» Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района постановляет:

1.Утвердитьприлагаемуюмуниципальнуюпрограмму «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» на 2018- 2022годы в новой редакции.

2. Постановление от 08.09.2017г. № 135 «Об утверждении муниципальной программы Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленномпорядке.

Глава Заолешенского сельсовета Логунов И.М.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района

от26 марта 2018 года № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ «ЗАОЛЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2018-2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» на 2018- 2022 годы

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Заолешенско сельсовета Суджанскогорайона Курской области |
| --- | --- |
| Участники Муниципальной программы | Администрация Заолешенского сельсовета Суджанскогорайона Курской области |
| Подпрограммы Программы | Поддержка современной городской среды населения муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» на 2018-2022 годы. мунмуниципального образования Подпрограммы не предусмотрены |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области. 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорийМКД. 2.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет 1405337,0 рублей, из них: 1265314,0 рублей за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, 140,023,0 руб. за счет средств бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района, Объем средств по годам реализации составляет: 2018 год: всего - 1405337,0 рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального и областного - 1265314,0 рублей, местного — 140,023,0 рублей, 2019 год: всего - 0 рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального — 0 рублей, областного — 0 рублей, местного — 0 рублей, 2020 год: всего - 0 рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального — 0 рублей, областного — 0 рублей, местного — 0 рублей, 2021 год: всего - 0 рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального — 0 рублей, областного — 0 рублей, местного — 0 рублей, 2022 год: всего - 0 рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального — 0 рублей, областного — 0 рублей, местного — 0 рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области - 1ед. 2.Благоустройство общественных территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области –2ед.. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфереи

прогноз её развития

Территория Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области насчитывает 5 населенных пунктов. Жилищный фонд села Заолешенка представлен как многоквартирными жилыми домами, так и индивидуально- определенными жилыми домами. Количество многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта составляет 9 домов. Первая очередь домов для проведения капитального ремонта подойдет к 2028 году, что позволит улучшить жилищные условия более чем 100 жителей сельсовета.

Благоустройство дворовых территорий в целом или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие дворовых проездов и тротуаров. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме самостоятельно за счет средств Заолешенского сельсовета в связи с дефицитом бюджета.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на

последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

-обеспечение освещением улиц;

- обустройство площадок для отдыха, детских,спортивных площадок;

- установка скамеек и урн;

-оформление цветников;

-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательныйкомплексныйподход,рассчитанныйнасреднесрочныйпериод,который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам иисполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовой территории, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Заолешенского сельсовета, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

## 2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей ирешения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1.Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района Курскойобласти;

2.2.Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются вследующем:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорийЗаолешенского сельсовета Суджанского района Курскойобласти;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Таблица 2 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018-2022гг |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района Курскойобласти | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорийМКД. | % | 100 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. | % | 80 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 1 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2 |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства общественныхтерриторий | единиц | 2 |

2.3.В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важныезадачи.

2.4.В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

2.5.Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность сельсовета.

2.6.Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 1 единицы, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по сельсовету составит 100%.

б) благоустройство общественных территорий - 2.

Необходимымусловиемреализациипрограммыявляетсяпроведениемероприятийпо благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

## 3.Сведения о показателях и индикаторах муниципальнойпрограммы

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен исходя

из: наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной программы;охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Перечень показателей и индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы программы являются интегральными (синтезированными),достижениекоторыхобеспечиваетсяпутемвыполнения(реализации) всех подпрограмм муниципальнойпрограммы.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и

сответствуют приоритетам, целям и задачам программы.

В результате реализации программы в 2018 году будет достигнуто:

-Приведена в нормативное состояние дворовая территория Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области - 1ед.

-благоустроеныдвеобщественныхтерриторииЗаолешенского сельсовета Суджанского района Курскойобласти.

## 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программподпрограмм

муниципальной программы

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий». В данное мероприятие включены реализация минимального перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов,установка урн и скамеек).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок ( коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

В случае принятия решения о выполнении видов работ только из минимального перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами не требуется.

В случае принятия решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня, софинансирование выполнения работ собственниками и другими заинтересованными лицами должно составить не менее 5% от стоимости работ дополнительного перечня по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, учет и контроль за их расходованием, утверждается постановлением администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области.

Помимо финансового участия, заинтересованные лица должны обеспечивать трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в части выполнения работ, не требующих специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы, озеленение территории, иные работы), проведения субботников. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018 году, приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий». В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

-благоустройство парков, скверов,бульваров,

- благоустройствонабережной,

- благоустройство места для купания(пляжа),

- устройство или реконструкция детскойплощадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека ит.д.),

- благоустройство территории вокругпамятника,

- обустройствородников,

- очисткаводоемов,

- благоустройствопустырей,

- благоустройство центральныхплощадей,

- благоустройство или реконструкция муниципальныхрынков,

- иныеобъекты.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022гг, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Заолешенского сельсовета Суджанского района, подлежащие реализации в 2018 году приведен в приложении №5 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 6к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018 год (приложение 7 кпрограмме).

## 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальномуучреждению муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы).

В рамках муниципальной Программы услуги не предоставляются.

## 6.Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности вреализации

муниципальной программы

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, не предполагается.

## 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальнойпрограммы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области.

Сведения о средствах бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области, направляемых на реализацию программы, указаны в приложении №3 к Программе.

## 8. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы)муниципальной программы, состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

## 9.Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителейи участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Наосновеанализамероприятий,предлагаемыхдляреализацииврамкахпрограммы, выделены следующие риски еереализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

-риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходовнаселения.

-риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числеприродныхи техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самымнегативнымобразом насостоянияжилищногофонда,атакжепотребоватьконцентрациисредствбюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. Накачественномуровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновениеданныхрисков можетпривестикнедофинансированиюзапланированныхмероприятийвсехподпрограмм. Финансовые риски связаны свозникновением бюджетногодефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансированиярасходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетныхрасходов.

Минимизацияданныхрисковпредусматриваетсяпутемпривлечениявнебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частногопартнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методическойи консультационной поддержки потенциальных участниковпрограммы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностьюформированиянормативнойправовойбазы,необходимойдляэффективной реализациимуниципальнойпрограммы.Этоможетпривестиксущественномуувеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятийпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностьюисходнойотчетнойипрогнознойинформации,используемойвпроцессе разработки и реализации муниципальнойпрограммы.

Сцельюуправленияинформационнымирискамивходереализациимуниципальной программы будет проводиться работа, направленнаяна:

-использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальнойпрограммы;

-выявлениеиидентификациюпотенциальныхрисковпутеммониторингаосновных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовыхпоказателей);

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятноститого,чтопроизойдутсобытия,способныеотрицательноповлиятьнаконечные результаты реализации муниципальнойпрограммы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

-формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и еёподпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальнойпрограммы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованнымисторонами;

-создание системы мониторинга реализации муниципальнойпрограммы;

-своевременная корректировка мероприятий муниципальнойпрограммы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемыхуслуг.

Снижениевлиянияданнойгруппырисковпредполагаетсяпосредствомобеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резервакадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

## 10.Методика оценки эффективности муниципальнойпрограммы

Оценкаэффективностиреализациимуниципальнойпрограммыбудетосуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческиерешения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативностисучетомобъемаресурсов,направленныхнареализациюмуниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортногокомплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальнойпрограммы);

1.степень соответствия фактических затрат бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области (оценка экономической эффективности достижениярезультатов);

2.степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактическивыполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов); Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

n

åЕi

Е=i=1 ,где:

n

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации

муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области запланированному уровню финансирования i- основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

n

åКроi

Кро=i=1 , где:

n

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета

Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где: Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

1.Степеньреализацииосновныхмероприятиймуниципальнойпрограммыпроводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М x 100%

ф

СТ = -------------, где: Мпл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы; М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

фактически реализованных за отчетный период;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программыКео |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа включает реализацию подпрограммы.Муниципальная подпрограмма

«Поддержка современной городской среды населения муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Поддержка современной городской среды населения муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Заолешенского сельсовета Суджанскогорайона |
| --- | --- |
| Участники Муниципальной подпрограммы | Администрация Заолешенского сельсовета Суджанскогорайона |
| Подпрограмма | Подпрограмма «Поддержка современной городской среды населения муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» |
| Цели Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Задачи Подпрограммы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области. 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1.Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорийМКД. 2.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. |
| Срок реализации Пдпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы в 2018-2022 годах составляет 1 405 337,00 рублей, из них: 1 265 314,00 рублей за счет средств федерального бюджета,бюджета Курской области, 140 023,00 рублей за счет средств бюджета Заолешенского сельсовета Суджанского района, 0,0 рублей – за счет внебюджетных источников. Объем средств по годам реализации составляет: 2018 год: всего – 1 405 337,00 рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального и областного1 265 314,00 рублей, местного - 140 023,00 рублей, внебюджетные средства – 0,0 рублей; 2019 год: всего – 0,00 рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального – 0,00 рублей, областного – 0,00 рублей, м |