# администрация ЗАОЛЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  Суджанского района  Курской области

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 ноября 2018 г        № 146

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района

Курской области» на 2019-2021 годы

В соответствии Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003  131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района  Курской области

постановляет:

1. Утвердить муниципальную  Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет»  Суджанского района Курской области» на 2018 - 2020 годы согласно приложения.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» на 2018 - 2020 годы мероприятия и объем их финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с бюджетом поселения на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района от 13.11.2017 года №158 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области»».

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте  администрации Заолешенского сельсовета.

5.Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Заолешенского сельсовета                                             Логунов И.М.

Приложение

к постановлению

Администрации  Заолешенского сельсовета

Суджанского района Курской области

от 13.11.2018 г. № 146

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области»

- 2019-2021 г.г.

Паспорт

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области»

2019-2021 гг.

| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» |
| 2 | Основание для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
|  | Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования «Заолешенский сельсовет» |
|  | Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Заолешенский сельсовет» |
|  | Основная цель программы | 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования « Заолешенский сельсовет», создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
|  | Основные задачи программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| 3 | Сроки реализации программы | 2019-2021 годы |
|  | Структура программы | Паспорт муниципальной программы муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения, а также целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения, включая организацию управления долгосрочной целевой программой сельского поселения и контроль над ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой Программы сельского поселения. Приложение N 1. Система программных мероприятий. Мероприятия Программы: - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; - мероприятия по отлову безнадзорных животных; - мероприятия по санитарной очистке территории; - мероприятия по скашиванию травы в летний период; - мероприятия по озеленению; - мероприятия по изготовлению табличек с названиями улиц (аншлагов); - мероприятия по организации работ по благоустройству - мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда |
|  | Исполнители программы | - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области |
| 5 | Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы - 100,00 т. р. ( тысяч рублей): По годам: 2019 год - 90,0 тыс. руб. 2020 год - 5,0 тыс. руб. 2021 год - 5,0 тыс. руб. |
| 6 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. 2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Заолешенский сельсовет ». 3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 4. Улучшение состояния территорий муниципального образования « Заолешенский сельсовет » 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Заолешенский сельсовет » |
| 7 | Система организации контроля над исполнением программы | Ежеквартальный контроль с предоставлением, отчетов главе администрации и в Собрание депутатов МО « Заолешенский сельсовет ». - Промежуточный контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной целевой комплексной программы главе администрации и в Собрание депутатов МО «Заолешенский сельсовет » |

- Обобщенная характеристика муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в МО «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» и подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа включает 1подпрограмму, реализация мероприятий которой в комплексе призвана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач:

подпрограмма 1. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Заолешенском сельсовете Суджанского района Курской области»;

В рамках подпрограммы 1. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Заолешенском сельсовете Суджанского района Курской области»;

Основное мероприятие 1.1. « Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования».

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. предусматривается разработка документов территориального планирования (генеральные планы) и градостроительного зонирования Заолешенского сельсовета.

Реализация основного мероприятия 1.1. будет осуществляться посредством предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Заолешенского сельсовета  на разработку генерального плана, корректировку правил землепользования и застройки территории сельсовета в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 06.03.2013 г. №102-па. Из средств местного бюджета выделяются денежные средства на со финансирование данного мероприятия.

Ожидаемым непосредственным результатом реализации данного мероприятия является обеспеченность документами территориального планирования и градостроительного зонирования Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области

Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области».

В рамках основного мероприятия 1.2. предусматривается реализация комплекса мер, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Реализация основного мероприятия 1.2. будет производится посредством мероприятий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры.

В рамках подпрограммы 1. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области» предлагается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие .1.3. «Мероприятия по благоустройству».

В рамках данного мероприятия предусматривается расходы местного бюджета на мероприятия по уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по благоустройству.

Основным результатом реализации основного мероприятия 2.2. будет являться повышение уровня благоустройства территории Заолешенского сельсовета.

- Обобщенная характеристика мер регулирования муниципальной программой

Меры  регулирования в сфере реализации муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Заолешенском сельсовете Суджанского района Курской области» включают следующие экономические инструменты:

разработка  документов территориального планирования (генеральные планы) и градостроительного зонирования;

расходы местного бюджета для со финансирования расходных обязательств по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям;

расходы местного бюджета на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения) на территории Заолешенского сельсовета;

расходы местного бюджета на благоустройство территории Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области (расходы в области коммунального хозяйства)

Обоснование выделения подпрограмм

Достижение целей и решение соответствующих задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программных методов управления.

В Заолешенском сельсовете Суджанского района Курской области одним из основных инструментов достижения целей решения проблемы улучшения жилищных условий молодых семей, перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы,  являлась  программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы.

Однако, Федеральным законом от 7 мая 2013 г. №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» введена новая редакция статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающая правовые основания для формирования государственных программ Российской Федерации, муниципальных программ.

Статьей 25 указанного Федерального закона возможность реализации долгосрочных целевых программ до окончания срока их реализации не предусмотрена.

Таким образом, в состав муниципальной программы включены:

-подпрограмма 1. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Заолешенском сельсовете Суджанского района  Курской области».

Выделение подпрограммы произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы, направленной на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программ

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Заолешенского сельсовета.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в том, что программа обеспечивает вклад в создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области.

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на 2019-2021 годы определятся в соответствии с решением собрания депутатов Заолешенского сельсовета о бюджете Заолешенского сельсовете 2019-2021 гг. приведен на уровне финансового обеспечения 2019 года, т.е. окончания первого этапа реализации муниципальной  программы.

Общий 2019-2021 годах составит 100,0 тыс. рублей, в том числе:

подпрограмма 1. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в Заолешенском сельсовете Суджанского района Курской области» - 100,0  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 90,0 тыс. рублей,

2020 год – 5,0 тыс. рублей,

2021 год – 5,0 тыс. рублей,

Объемы финансирования муниципальной  программы подлежат ежегодному уточнению.

- Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения  программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам  программы) и по итогам реализации муниципальной  программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на  реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач)  программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка социальной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

Ei=TfiTNi×100% ,

где:

Ei – степень достижения  i - показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

TNi – установленное муниципальной программой целевое значение  показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

E=i=1nEin×100%,

где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности «E» равно или больше 70%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности «E» равно или больше 40%, но меньше 70%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности «E» меньше 40%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

П=ЗОЗП×100%,

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗО – фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующей периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности «E» и значение показателя полноты использования бюджетных средств «П» равны или больше 70%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности «E» меньше 70%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств «П» равно 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию государственной программы производится по следующей формуле:

Э=ПЕ,

где:

Э – эффективность использования средств местного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

E – показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета «Э» равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета «Э» меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета «Э» больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области»

ПАСПОРТ

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» муниципальной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области»

2019-2021

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области»

| 1 | Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» на 2019-2021 годы. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
|  | Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования «Заолешенский сельсовет» |
|  | Разработчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Заолешенский сельсовет» |
|  | Основная цель подпрограммы | 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования « Заолешенский сельсовет», создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
|  | Основные задачи подпрограммы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| 3 | Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
|  | Структура подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области» на 2019-2021 годы. Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения, а также целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации долгосрочной целевой программы сельского поселения, включая организацию управления долгосрочной целевой программой сельского поселения и контроль над ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой Программы сельского поселения. Приложение N 1. Система программных мероприятий. Мероприятия подпрограммы: - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; - мероприятия по отлову безнадзорных животных; - мероприятия по санитарной очистке территории; - мероприятия по скашиванию травы в летний период; - мероприятия по озеленению; - мероприятия по изготовлению табличек с названиями улиц (аншлагов); - мероприятия по организации работ по благоустройству - мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда |
|  | Исполнители подпрограммы | - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области |
| 5 | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 100,00 т. р. ( тысяч рублей): По годам: 2019 год – 90,0 тыс. руб. 2019 год - 5,0 тыс. руб. 2020 год - 5,0 тыс. руб. |
| 6 | Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. 2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Заолешенский сельсовет ». 3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 4. Улучшение состояния территорий муниципального образования « Заолешенский сельсовет » 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Заолешенский сельсовет » |
| 7 | Система организации контроля над исполнением подпрограммы | Ежеквартальный контроль с предоставлением, отчетов главе администрации и в Собрание депутатов МО « Заолешенский сельсовет ». - Промежуточный контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной целевой комплексной программы главе администрации и в Собрание депутатов МО «Заолешенский сельсовет » |