Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»

за 2024 год

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района

Дата составления: 16.04.2025 года

Исполнитель: Глава Заолешенского сельсовета Суджанского района

Логунов И.М.   _____________________

тел.8(47143) 2-21-00

email: selsovetz@yandex.ru

Утвержден

постановлением Администрации

Заолешенского сельсовета

Суджанского района

от 16.04.2025 г № 17

Таблица 9

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования, | км | 36,7 | 36,7 | 36,7 |  |
| 1.2. | количество граждан, привлеченных к работам по благоустройству | чел. | 45 | 45 | 45 |  |

Таблица 10

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории» | Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1693,407,17 | 1597,458,30 |
| 1.2 | Благоустройство общественной территории кладбища, расположенной по адресу с.Заолешенка, Суджанского района Курской области | Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1693,407,17 | 1597,458,30 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы<3> |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Заолешенский сельсовет», план на 1 января 2024 года | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Заолешенский сельсовет» на 31 декабря 2024 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 001 | 0000 | 0000000000 | 000 | 3442,170,00 | 1693,407,17 | 1597,458,30 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | 001 | 0000 | 0000000000 | 000 | 3442,170,00 | 1693,407,17 | 1597,458,30 |
|  |  | соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | участники - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 001 | 0503 | 07301С1433 | 244 | 3442,170,00 | 1597,458,30 | 1597,458,30 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | 001 | 0503 | 07301С1433 | 244 | 3442,170,00 | 1597,458,30 | 1597,458,30 |
|  |  | соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | участники - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» | всего | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 3442,170,00 | 1597,458,30 | 1597,458,30 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 3442,170,00 | 1597,458,30 | 1597,458,30 |
|  |  | участники -Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Основное Мероприятие№1 | «Благоустройство территории» | ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 3442,170,00 | 1597,458,30 | 1597,458,30 |
| Основное Мероприятие№2 | Благоустройство общественной территории кладбища, расположенной по адресу с.Заолешенка, Суджанского района Курской области | ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 3442,170,00 | 1597,458,30 | 1597,458,30 |

- Таблица 12

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2024 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 1693,407,17 | 1597,458,30 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 579,247,00 | 579,247,00 |
|  |  | местный бюджет | 1,114,160,17 | 1,018,211,30 |
|  |  | муниципальный район |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма №1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» | всего | 1693,407,17 | 1597,458,30 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 579,247,00 | 579,247,00 |
|  |  | местный бюджет | 1,114,160,17 | 1,018,211,30 |
|  |  | муниципальный район |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | «Благоустройство территории» | всего | 500,067,13 | 404,118,26 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 500,067,13 | 404,118,26 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие №1.2. | Благоустройство общественной территории кладбища, расположенной по адресу с.Заолешенка, Суджанского района Курской области | всего | 1,193,340,04 | 1,193,340,04 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 579,247,00 | 579,247,00 |
|  |  | местный бюджет | 614,093,04 | 614,093,04 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 14

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы  Администрации Заолешенского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Заолешенский сельсовет»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
|  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Заолешенский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования; - граждане, привлеченные к работам по благоустройству | км чел |  | 36,72 45 | 36,72 45 |  |  |
|  | «Создание условий для обеспечения доступными комфортным жильем граждан муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | протяженность освещенных частей улиц муниципального образования; - граждане, привлеченные к работам по благоустройству |  | км чел |  |  |  |  |