Администрация  Заолешенского сельсовета

Суджанского района Курской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«13» февраля  2015г.                                                                               № 7

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Заолешенского

сельсовета Суджанского района.

Во исполнение распоряжения Администрации Суджанского района от 03 февраля 2015 года №24 «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Суджанского района», в целях своевременной подготовки и организованного проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в весенний период 2015 года:

- Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории населенных пунктов Заолешенского сельсовета на 2015 год (приложение 1).

- Провести комплекс работ по подготовке к паводковому периоду в соответствии с Планом противопаводковых мероприятий.

- Создать оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод , утвердить его состав.

- Рекомендовать собственникам ГТС провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод, организовать проведение наблюдения за состоянием ГТС в период паводка.

- Ответственность за выполнением мероприятий предусмотренных в плане возложить на ответственных лиц.

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Заолешенского  сельсовета                                     Логунов И.М

Приложение 1

Утвержден распоряжением Администрации

Заолешенского сельсовета

от 13 февраля 2015г №7

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

Заолешенского сельсовета Суджанского района

на 2015 год

| №п/п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и проведение заседания КЧС Заолешенского сельсовета | Председатель КЧС | До 06.03.2015г |
| 2 | Провести проверку технического состояния ГТС и мостов на территории Заолешенского сельсовета | Собственники ГТС | До 01.03.2015г |
| 3 | Прогнозирование возможного затопления и подтопления населенных пунктов, дорог, строений | Глава МО | До 01.03.2015г |
| 4 | Создание необходимых материальных ресурсов и обеспечение готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС и других ЧС, вызванных прохождением весеннего паводка. | Глава МО Собственники ГТС | До 01.03.2015г. |
| 5 | Очистка шлюзов ГТС ото льда. | Собственники ГТС | Весь период |
| 6 | Проведение необходимых подготовительных работ по пропуску паводковых вод, организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений. | Руководители организаций-собственники ГТС | Весь период |
| 7 | Организация проведения разъяснительной работы с жителями населенных пунктов, попадающих в зону подтопления или затопления. | Оперативный штаб | До 01.03.2015г. |
| 8 | Оборудование мест организованных переправ через водные преграды в период прохождения весеннего половодья. | Глава МО Собственники ГТС | Весь период |