АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАОЛЕШЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.03.2018 г №6/1

О  проведении мероприятий в период весеннего паводка на территории

Заолешенского сельсовета в 2018 году

В целях  своевременной подготовке и организационного проведения мероприятий по безаварийному  пропуску  паводковых  вод в весенний период 2018 года.

- Утвердить план  противопаводковых  мероприятий Заолешенского сельсовета на 2018 год (приложение № 1).

- Создать оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод и выработки  превентивных мероприятий на территории Заолешенского сельсовета и утвердить его состав (приложение № 2).

- Рекомендовать руководителям организаций, собственникам ГТС, провести  необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод, организовать круглосуточное наблюдение за техническим состоянием гидротехнических сооружений и развитием паводковой обстановке.

- Контроль оставляю за собой.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Заолешенского сельсовета                         И.М.Логунов

Приложение №2

утверждено распоряжением

Администрации Заолешенского

сельсовета Суджанского района

№6/1 от 15 марта 2018 г

СОСТАВ

оперативного штаба по контролю пропуска паводковых вод и выработки превентивных мероприятий на территории Заолешенского сельсовета Суджанского района в 2018 году

| Логунов И.М. | Глава Заолешенского сельсовета |
| --- | --- |
| Дмитренко С.В. | Главный инженер «Газпром газораспределение» г.Суджа (по согласованию) |
| Дъяченко В.И. | Начальник энергоучастка г.Суджа ОАО «Курские электрические сети» (по согласованию) |
| Бибиков Г.И. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Однораленко Ю.В. | Главный инженер ООО «Агросил» (по согласованию) |
| Левченко В.Ф. | Директор ООО «Факел» (по согласованию) |
| Моргунов Р.Ю. | Участковый уполномоченный полиции ОУУУП и ПДН ОМВД России по Суджанскому району (по согласованию) |
| Мальцева Л.А. | Председатель Собрания депутатов Заолешенского сельсовета |

Приложение № 1

Утверждено  распоряжением Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области

от 15 марта  2018 года № 6/1

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

Заолешенского сельсовета Суджанского района на 2018 год

| № п\п | Планируемые мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия. |  |  |  |
| 1. | Организация проведения разъяснительной работы с жителями населенных пунктов попадающих в зону возможного подтопления и затопления, планирование мероприятий первоочередного жизнеобеспечения отселяемого населения. | Глава сельсовета Логунов И.М. | с 15.03. |
| 2. | Предотвращение загрязнения водных объектов пестицидами, агрохимикатами, бытовыми отходами и канализационными стоками. | Глава сельсовета Логунов И.М. | до 20.03. |
| 3. | Прогнозирование возможного затопления и подтопления населенных пунктов, дорог и строений. | Глава сельсовета, руководители предприятий и организаций(по согласованию) | до 20.03 |
| 4. | Обеспечение готовности сил и средств к ликвидации возможных аварийных ситуаций на автомобильных дорогах Заолешенского сельсовета, попадающих в зону подтопления, в период весеннего половодья, организация мониторинга автомобильных мостов и подтапливаемых участков дорог, с принятием необходимых мер для обеспечения безопасного пропуска по ним автотранспорта. | Главы сельсовета Логунов И.М. | до 20.03. |
| II. Практические мероприятия. |  |  |  |
| 1. | Организация круглосуточного дежурства ответственных работников; понижение уровня воды в водоёмах до отметок обеспечивающих безопасное состояние ГТС. | Глава сельсовета, собственники ГТС и другие водопользовате- ли (по согласованию) | В течение всего периода |
| 2. | Проведение мероприятий: а) по подготовке ливневой канализации населенных пунктов, водоотводов, дренажей у мостов и на дорогах к пропуску паводковых вод б) по расчистке водоотводных канав на низменных улицах населенных пунктов Заолешенского сельсовета | Глава сельсовета, | до 20.03. |
| 3. | Оборудование мест организованных переправ населения через водные преграды в период прохождения весеннего паводка (при необходимости). | Руководитель оперативного штаба, Глава сельсовета | В течение всего периода |
| 4. | Определение маршрутов возможной эвакуации населения, принятие мер по обеспечению населения продуктами питания и товарами первой необходимости. | Глава сельсовета Логунов И.М. | В течение всего периода |
| 5. | Усиление контроля за состоянием скотомогильников, биотермических ям, сибироязвенных захоронений. | ОБУ «СББЖ Суджанского района», Глава сельсовета | В течение всего периода |
| 6. | Предоставление информации в оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод на территории района о паводковой обстановке на подведомственных территориях. | Глава сельсовета, водопользова-тели(по согласованию) | В течение всего периода |